固体四车间地面维修项目

招 标 文 件

招标方式：邀请招标

招标单位：江苏苏中药业集团股份有限公司

地    址：江苏省姜堰区苏中路1号

联 系 人：王先生                   电话：0523—88850110

闾先生                   电话：0523—88851179

传    真：0523—88851179

开标时间：2020年 03  月  05 日下午14：00

开标地点：公司行政楼一楼会议室（暂定）

第一章  投标须知

### 一、投标须知

| 项目 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 固体四车间地面彩砂施工维修 |
| 2 | 建设地点 | 泰州市姜堰区苏中路1号 |
| 3 | 质量标准要求 | 符合招标文件中技术要求、施工与安装标准 |
| 4 | 工期要求 | 本工程要求工期不超过20天，（具体开工时间以建设单位下达的开工令日期为准)。 |
| 5 | 招标范围 | 地面彩砂、自流坪及土建改造等 |
| 6 | 承包方式 | 施工专业承包 |
| 7 | 工程的报价方式 | 报价按每平方米/每米/每项计算。内容包括必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠； 2、材料质量：根据招标人要求的材料质量； 3、投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同 价内，结算时不再调整。 |
| 8 | 投标保证金 | 人民币 壹 万元 |
| 9 | 踏勘现场 | 联系人：闾先生 电话：0523—88851179 |
| 10 | 投标文件份数 | 1 份正本，1份副本。 |

#### （一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见投标须知；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条列》

和建设部208号文件等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、踏勘现场

2.1由投标人自行对工程现场及周围环境进行详细踏勘，以便获取有关编制投标文件和

签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用及责任均由投标人自己承担。

2.2  投标人踏勘招标人的项目现场，应经招标人允许，投标人应自己承担踏勘现场的

责任和风险。

3、投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不

论投标结果如何，招标人将不予承担。

3.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应向招标人提

出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有

的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部

资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据

有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

#### （二）投标文件的编制

1、投标文件的组成

1.1 投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件两部分组成。

1.2商务标投标文件主要包括下列内容：

1.2.1投标报价

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

- 投标函及投标函附录；

- 投标报价说明；

- 投标报价汇总表；

1.3 技术标投标文件主要包括下列内容：

1.3.1资格证明材料：

（1）法人证书及法人授权委托书；

（2）企业法人营业执照副本

（3）企业资质等级证书副本；

（4）安全生产许可证书；

（上述证书在投标文件中均放复印件）；

2、投标报价

2.1报价包括所必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠；

2.2投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同价内，结算时不再调整。

2.3本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

3、投标保证金

3.1本项目投标保证金额为 壹 万元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃。

3.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.3 开标结束后，未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内予以退还（不计利

息）。

3.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同、转为履约担保金。在竣工验收合格后退

还（不计利息）。

4、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

4.1投标人在投标保证金提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；
4.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

#### （三）合同的授予

1、合同授予标准

1.1本招标工程的施工合同将授予按本须知有关条款所确定的中标人。

2、招标人拒绝投标的权力

2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依

据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3、合同协议书的签订

3.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投

标文件订立书面工程施工合同。

3.2 中标人如不按本招标文件内的规定与招标人订立合同，则招标人将投标担保金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依

法承担相应法律责任。

3.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。

4、履约担保

4.1 合同协议书签署前，中标人的投标保证金壹万圆整 转为履约担保金。在竣工验

收合格后退还（不计利息）。

4.2 自开工至竣工验收期间内人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由中标人承担。

4.3 中标人应负责现场全部作业的安全。中标人应采取所有合理的措施来保护现场内外

的环境，这些措施应符合有关环保和施工安全文明的规定。并避免由于其操作方法所造

成的污染、噪声和其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。

4.4 中标人在施工前应提交一份本工程总体施工方法、施工安排、作业顺序和进度的计

划安排，供招标人批准。

4.5招标人将指定专人检验中标人所完成的工程并将其发现的缺陷通知中标人。中标人

应在3日内做出整改，否则按500元/天进行罚款，从工程款中扣除。

4.6中标人采购的所有材料均应有合格证和材质检验报告，材料的品牌应符合招标要求。

4.7若中标人不能按上述的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约

保证金，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

#### （四）工程价款支付

1、工程价款支付

1.1合同签订生效后，预付合同总工程款的30%。

1.2完成工程竣工验收、经决算审计结束后付至工程决算总工程款的90%。

1.3工程决算总工程款的10%作为质量保证金(质保期1年)，在满一年后（验收合格之日起）付清。

1.3.1 工程竣工合格之日起在规定质保期截止日内无质量问题，全部返还工程质量保证

金。

1.3.2 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，需即时修复，否则不予返还工程质量

保证金。

1.3.3工程质量保证金不计利息。

#### （五）合同终止

1、 中标人拟定的项目经理未经过甲方同意，擅自更换的，招标人有权终止合同，并将

没收其履约保证金，且中标人承担相应的违约责任。

2、施工过程中如中标单位违约，时间超出4天，合同自动终止，中标单位需返回已支

付的工程款、并扣罚全部履约保证金。

#### （六）招标文件的解释

本招标文件的最终解释权归招标人。

## 第二章  工程技术要求

## 一、概述

1、目的：

1.1 定义工程的需求标准，包括建筑、结构及装饰工程等。

1.2 该技术要求文件在移交给各施工单位之后，意味着施工单位应按照技术需求进行工

程施工与技术服务，从而保证完全该工程的施工质量和进度安排能实现本公司的实际需要。

2、工程名称：固体四车间改造工程

3、施工地点：泰州市苏中路1号

4、施工内容：地面彩砂、环氧自流坪维修、土建改造等

5、施工单位的资质要求：具备独立法人资格。

6、工期要求：

中标通知发出以后，5个工作日内组织进场施工， 30个工作日内完成所有工程的竣工。

7、施工与验收的技术标准：

参照国家《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》、《建筑地面工程施

工及验收规范GB50209-95》、《洁净室施工及验收规范GB 50591-2010》等进行施工和验收。

二、施工与安装要求

根据现场勘查施工（参考）、投标报价汇总表中备注及以下要求；

- 环氧彩砂地面的维护

1.1清洁（对地面的污渍处理）

- 对表面污渍等各种脏物彻底清洗干净。

1.2清洗、打磨、上树脂及面层

（1）用清洗机对地面进行清洗。

（2）用吸尘研磨机配金刚磨块打磨彩砂。

（3）铺环氧彩砂层，再上罩面层

1.3彩砂重新做

- 将原有污渍的彩砂地面切除，铲除至混凝土地面。

- 重新做渗透底漆层、粘结层、彩砂层、灌浆层、面漆层。

- 打底油，压砂，灌油4次，刷哑光耐磨面层。

1.4 环氧地流坪地面

（1）吸尘研磨机打磨清理环氧面层。

（2）镘涂自流坪环氧面漆。

1.5 原辅机间的水泥地面做环氧自流坪(耐磨环氧)

1.6土建改造详见土建改造汇总表。

(二)其它

1、将改造的拉圾、废物清理出公司；

2、工程中使用的所有材料必须符合要求，需提供相关资料；

3、施工结束后、交付甲方前负责清理施工垃圾，保证环境卫生要求；

4、中标方须提供施工安全预案并设置安全员，对施工现场进行教育监督。

（三）自验收日起一年内，如因施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，乙方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复的，甲方可要求更换。售后服务响应时间：接到甲方报修后24小时内到甲方现场维修。

### 三、工程验收

工程安装施工结束后，根据施工图、招标文件要求及工程技术要求验收。

## 第三章  投标文件商务标投标文件格式

固体四车间地面维修项目招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

(注：开标时要另外单独提供原件一份，以备查验)

### 三、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以                        元（小写                  元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：	       	电话：	        	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

投标报价汇总表

工程名称： 固四车间彩砂、自流坪施工维修

| 序号 | 项目内容 | 数量 (约) | 规格、 品牌 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面彩砂的清洗 | 1900 |  | M2 |  |  | 清洗不上腊，车间区域内有污渍的地面 |
| 2 | 地面彩砂重做 | 100 |  | M2 |  |  | 原有地面污渍彩砂切除至底层，重新做彩砂 |
| 3 | 地面彩砂打磨 | 480 |  | M2 |  |  | 先清洗打磨、上树脂、再上面层 |
| 4 | 地面环氧面层 | 600 |  | M2 |  |  | 后包装地面环氧地流坪面层重做 |
| 5 | 环氧自流坪 | 60 |  | M2 |  |  | 原辅机间水泥地面做环氧自流坪 |
| 合计（万元） |  |  |

以上维修项详见施工图

投标人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年     月     日

投标报价汇总表

工程名称： 固四车间土建改造

| 序号 | 项目内容 | 数量 (约) | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧辅机房开凿设备搬运洞口 | 12 | M2 |  |  | 洞口为3M*4M，设备进场后，防爆墙及墙体恢复，将该处原有缝隙砖砌，，留安装玻璃安全门洞口 |
| 2 | 北侧辅机房开凿双开门门洞 | 3.96 | M2 |  |  | 洞口为1.8M*2.2M，进行粉刷并刷白 |
| 3 | 北侧辅机房蒸汽排凝管道穿墙开槽 | 12 | M |  |  | 槽宽0.4M，深度约0.8M，引至室外窨井，含恢复地面混凝土浇筑 |
| 4 | 北侧辅机房污水排放管道穿墙开槽 | 12 | M |  |  | 槽宽0.4M，深度约0.8M，引至室外窨井，含恢复地面混凝土浇筑 |
| 5 | 排凝窨井 | 2 | 个 |  |  | 窨井尺寸为1M*1M*1M |
| 6 | 南侧辅机房开凿设备搬运洞口 | 2 | 个 |  |  | 两个洞口为3M*3M，设备进场后，防爆墙及墙体恢复，进行粉刷并刷白，留一个洞口安装玻璃安全门，另一个砖砌恢复 |
| 7 | 南侧辅机房蒸汽排凝管道穿墙开槽 | 12 | M |  |  | 槽宽0.4M，深度约0.8M，引至室外窨井，含恢复地面混凝土浇筑 |
| 8 | 南侧辅机房污水排放管道穿墙开槽 | 12 | M |  |  | 槽宽0.4M，深度约0.8M，引至室外窨井，含恢复地面混凝土浇筑 |
| 9 | 南侧辅机房开凿单扇门洞 | 1 | 樘 |  |  | 门洞为0.9M*2.2M，进行粉刷并刷白 |
| 10 | 空调机房开凿百叶窗洞口 | 1 | 个 |  |  | 百叶窗洞口为2M*0.8M，进行粉刷刷白 |
| 11 | 拆除固三一楼仓库卷帘门 | 2 | 樘 |  |  | 将洞口扩至2.6M宽，设备进入后恢复原状 |
| 12 | 固三仓库东墙开凿2.6M*3M洞口 | 1 | 个 |  |  | 门洞为2.6M*3M设备进入后恢复原状 |
| 13 | 清洗间增加明沟 | 26 | M |  |  | 明沟为0.4M*0.3M，304不锈钢板折叠马槽嵌入(板壁厚为1.5mm)，304不锈钢格栅覆盖(板壁厚为2.0mm) |
| 14 | 一般区三个过道刷白 | 700 | M2 |  |  | 原墙面打磨平整，重新刷白 |
| 15 | 北侧辅机房刷白 | 100 | M2 |  |  | 毛坯墙刮腻子找平，打磨刷白 |
| 16 | 南侧辅机房开排风扇洞口 | 2 | 个 |  |  | 洞口为0.6M*0.6M并且进行粉刷 |
| 17 | 北侧辅机房开排风扇洞口 | 2 | 个 |  |  | 洞口为0.6M*0.6M并且进行粉刷 |
| 合计（万元） |  |

以上维修项详见施工图

投标人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年     月     日

## 第四章  投标文件技术标投标文件格式

固体四车间地面维修项目招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	 投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### (一)资格证明材料

### (二)项目管理机构配备情况

附表一

拟投入本工程的主要施工机械表

| 序号 | 机械设备种类 | 型 号 规 格 | 额定功率 | 数 量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第五章  承 诺 书

承 诺 书

我公司郑重承诺：参加该工程的投标，保证无出借资质、非法转包、非法分包等现象的发生，保证按投标标书中的项目管理人员进场管理，以确保工程的质量和安全。同时无围标、串标等不良行为。否则愿意接受相关部门的处理、处罚并没收投标保证金。

投标单位（盖章）：

企业法人签字：

年    月    日